Disciplina: Computação Gráfica e Processamento de Digital de Imagens
Projeto: Modelagem do Galpão de Laboratórios da unidade II - Unifesspa
Professor: Dr. Manoel Ribeiro
Discente: Anselmo Mendes e Fernando Freire

Cronograma de Projeto

Mês/Semanas
	Outubro				Novembro				Dezembro
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
Escolha do projeto	X	X	X
Levantamento das fotos do local			X
Modelagem dos objetos			X	X
Etapa de textura dos objetos				X	X
União dos objetos modelados					X	X	X
Animação							X	X
Renderização (etapa final)								X	X

Legenda:
Não iniciado
Em andamento
Pronto